Приложение №5

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности

Нижнеудинского муниципального образования

**Образцы форм предоставляемых документов**

**Ф-1**

 В Конкурсную комиссию

 Бланк участника конкурса

(представителя участника конкурса)

**Конкурсное предложение**

**участника открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Нижнеудинского**

**муниципального образования**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс участника, прошедшего предварительный отбор)

представляет Конкурсное предложение по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Нижнеудинского муниципального образования (далее – Конкурс).

 Конкурсное предложение подается от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс участника, прошедшего предварительный отбор)

прошедшего предварительный отбор согласно уведомления Концедента от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 **Предлагаемые значения для каждого критерия конкурса:**

1. **Предельный размер расходов на реконструкцию и(или) модернизацию объекта концессионного соглашения:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Год** | **водоснабжение** | **водоотведение** |
| 1 | 2019 |  |  |
| 2 | 2020 |  |  |
| 3 | 2021 |  |  |
| 4 | 2022 |  |  |
| 5 | 2023 |  |  |
| 6 | 2024 |  |  |
| 7 | 2025 |  |  |
| 8 | 2026 |  |  |
| 9 | 2027 |  |  |
| 10 | 2028 |  |  |
| 11 | 2029 |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |
| **ВСЕГО** |  |  |

1. **Плановые значения показателей деятельности Концессионера**

а) Показатели качества питьевой воды, водоотведения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед.изм.** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах); | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед.изм.** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). | ед/км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). | ед/км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в) Показатели эффективности использования ресурсов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед.изм.** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/куб. м); | кВТ/час/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/куб. м); | кВТ/час/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВТ/час/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/куб. м). | кВТ/час/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера:**

а) Базовый уровень операционных расходов – устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов без учета НДС:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид деятельности** | **Ед. изм.** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 1 | Водоснабжение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водоотведение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка сточных вод | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид деятельности** | **Ед. изм.** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 1 | Водоснабжение | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водоотведение | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка сточных вод | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в) Нормативный уровень прибыли:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид деятельности** | **Ед. изм.** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 1 | Водоснабжение | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водоотведение | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка сточных вод | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Перечень мероприятий по реконструкции и(или) модернизации объекта Концессионного соглашения, обеспечивающих достижение целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий и сроков проведения соответствующих мероприятий:**

а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 и т.д.

Настоящим подтверждаю обязательное исполнение условий Конкурсной документации;

 Настоящим обязуюсь в случае объявления Победителем Конкурса, подписать Концессионное соглашение с Концедентом в соответствии с положениями Конкурсной документации (в т.ч. проектом Концессионного соглашения) и на условиях, установленных в Конкурсном предложении Победителя Конкурса, в срок не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Настоящим выражаю согласие сохранить свои обязательства по подписанию Концессионного соглашения в случае, если условия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс участника, прошедшего предварительный отбор)

не будут лучшими, но по решению Конкурсной комиссии будет присуждено следующее за Победителем место, а также в случае, если решение о заключении с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс участника, прошедшего предварительный отбор)

Концессионного соглашения будет принято в связи с объявлением Конкурса несостоявшимся.

 К настоящему конкурному предложению прилагаются документы согласно Описи на \_\_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Заявитель (Ф.И.О., должность, подпись)

 МП

**Ф-2**

**Опись**

 Документов предоставленных к Конкурсному предложения для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Нижнеудинского муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс участника, прошедшего предварительный отбор)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения нами направляются ниже перечисленные документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во листов** |
| 1. | Форма «Конкурсное предложение» с приложениями: |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Заявитель (Ф.И.О., должность, подпись)

 МП