РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября  2015 г.                    №  1309

### О внесении изменений в постановление

### администрации Нижнеудинского

### муниципального образования

### от 6 февраля 2013 года № 130

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие социальной и  инженерной инфраструктуры

Нижнеудинского муниципального

### образования на 2013-2017 год»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, руководствуясь статьями 6, 7, 23, 38 Устава Нижнеудинского муниципального образования, администрация Нижнеудинского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 6 февраля 2013 года  № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и  инженерной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на 2013-2017 год» (редакция от 28.01.2015г.) следующие изменения:

- В индивидуализированном заголовке слова «на 2013 – 2017 г.г.» заменить словами «на 2013 – 2018 г.г.»

- Раздел 1 «Паспорт программы», раздел 4 «Перечень мероприятий», раздел 7 «Оценка социально- экономической эффективности программы» приложения №1 «Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  Нижнеудинского муниципального образования на 2013-2018 г.г.» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования.

Глава Нижнеудинского

муниципального образования                                                               А.В. Путов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации Нижнеудинского муниципального образования от 22 сентября 2015 г. № 1309 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Развитие социальной и  инженерной инфраструктуры   Нижнеудинского муниципального образования на 2013-2018 г.г.»

1.Паспорт программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация Нижнеудинского муниципального образования |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на 2013-2018 г.г.» |
| Цели и задачи программы | Цель – обеспечение эффективной деятельности и повышение качества предоставляемых услуг в рамках создания условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования. Задача: - капитальный ремонт Городского дворца культуры и обустройство прилегающей территории в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования. |
| Целевые показатели | Оцениваются в абсолютном приросте единиц (посадочных мест в концертном зале) муниципальных объектов социальной инфраструктуры, соответствующих нормативным требованиям, после проведенного капитального ремонта |
| Сроки реализации программы | Данная программа рассчитана на реализацию в 2013 – 2018 г.г. |
| Характеристика программных мероприятий | Финансовое обеспечение проведения работ по капитальному ремонту здания Городского дворца культуры (ГДК) муниципального бюджетного учреждения «Культурно – досуговое объединение» (МБУ «КДО») Нижнеудинского муниципального образования; |
| Объем и источник финансирования | Объем финансирования программы составляет 31521,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. – 118,0 тыс. рублей(местный бюджет); 2014 г. – 267,9 тыс. рублей (местный бюджет); 2015 г. – 1 366,1 тыс. рублей (местный бюджет); 2016 г. – 63,5 тыс. рублей (местный бюджет); 29 706,1 тыс.рублей (предполагаемые средства областного бюджета); 2017 г. – 0,0 тыс.рублей (местный бюджет); 2018 г. – 0,0 тыс.рублей (местный бюджет). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально – экономической эффективности | Улучшение состояния кровли, фасада, помещений для занятий и прилегающей к ГДК территории парка МБУ «КДО» Нижнеудинского муниципального образования. Реализация программных мероприятий позволит добиться повышения качества обслуживания населения, охваченного услугами учреждений культуры на территории Нижнеудинского муниципального образования |

4. Перечень мероприятий

| N п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования (тыс.рублей) | Исполнитель мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовые средства, всего | В том числе |  |
|  |  |  |  | Предполагаемые средства областного бюджета | Местный бюджет |  |
| Цель. Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в Нижнеудинском МО |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт объектов культуры в Нижнеудинском муниципальном образовании |
|  | Всего по задаче 1: | 2013 - 2018 гг. | 31 135,7 | 29 706,1 | 1 429,6 | МБУ «КДО» во взаимодействии с администрацией Нижнеудинского муниципального образования и Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания ГДК муниципального бюджетного учреждения «Культурно – досуговое объединение» | 2013г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2014г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016г. | 29 769,6 | 29 706,1 | 63,5 |  |
|  |  | 2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГДК муниципального бюджетного учреждения «Культурно – досуговое объединение» | 2013г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 г. | 1 366,1 | 0,0 | 1 366,1 |  |
|  |  | 2016г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 2. Проектно – изыскательские работы по капитальному ремонту объектов культуры в Нижнеудинском муниципальном образовании |
| 2. | Всего по задаче 2: | 2013 - 2018 гг. | 385,9 | 0,0 | 385,9 | МБУ «КДО» во взаимодействии с администрацией Нижнеудинского муниципального образования |
| 2.1 | Экспертиза – проверка достоверности определения сметной стоимости | 2013 г. | 118,0 | 0,0 | 118,0 |  |
|  |  | 2014 г. | 267,9 | 0,0 | 267,9 |  |
|  |  | 2015г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого: | 31 521,6 | 29 706,1 | 1 815,5 |  |

- Оценка социально - экономической эффективности программы

В целом программа рассчитана на 2013-2018 гг. Общий объем финансирования программы составляет 31 521,6 тыс. рублей.

Планируется провести капитальный ремонт ГДК на 272 посадочных  места, а так же провести благоустройство территории, прилегающей к ГДК.

Реализация программных мероприятий позволит добиться повышения качества обслуживания населения, охваченного услугами учреждений культуры.